МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

# КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСКПУБЛИКЭМ И АРУАН  МУНИЦИПАЛЬНЭ  КУЕЙМ ЩЫЩ  НАРТКЪАЛЭ  КЪАЛЭ

# ЖЫЛАГЪУЭМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

# КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ НАРТКЪАЛА ШАХАР

# ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № 07

УНАФЭ                           № 07

БЕГИМ                           № 07

22.01.2025 г.                                                                                                       г.п.Нарткала

Об утверждении краткосрочного плана реализации республиканской программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской республике в 2014 - 2049 годах" в городском поселении Нарткала

Урванского муниципального района КБР в 2023 - 2025 гг.

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 14 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 г. N 62-РЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики" и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан местная администрация городского поселения Нарткала Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации республиканской программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2049 годах" в городском поселении Нарткала Урванского муниципального района КБР в 2023 - 2025 гг.

2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации городского поселения Нарткала от 16.01.2024г. №02 «Об утверждении краткосрочного плана реализации республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах» в городском поселении Нарткала Урванского муниципального района КБР в 2023-2025гг.»

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского поселения Нарткала Урванского муниципального района КБР Х.С. Шогенова.

Глава местной администрации

городского поселения Нарткала

Урванского муниципального района КБР                                         А.Х. Бетуганов

# Приложение 1

к постановлению

Местной администрации

городского поселения Нарткала

Урванского муниципального района КБР

от 22.01. 2025 г. N 07

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 - 2025 ГГ. РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2014 - 2049 ГОДАХ" НА ТЕРРИТОРИИ Г.П. НАРТКАЛА

УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

| N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Вид ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта (в т.ч. изготовление проектно-сметной документации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, руб. | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасада |  | Ремонт фундаментов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | руб. | еед. | уруб. | ккв. м | рруб. | ккв. м | рруб. | ккв. м | рруб. |  |
| 1 | 2 | 33 | 44 | 55 | 6 | 77 | 8 | 99 | 10 | 111 | 112 | 113 | 114 | 155 | 116 | 117 | 118 | 19 |
| ## 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нарткала, ул. Красная, 255 | 11978 | 55 | 44 | 2706,00 | 00,00 | 0,00 | 767,00 | 5728017,36 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 5728017,36 |
| Итого по Урванскому муниципальному району |  | хX | хX | хX | 2706,00 | 00,00 | 0,00 | 767,00 | 5728017,36 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 5728017,36 |
| ## 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нарткала, ул. Борукаева, 1 | 11974 | 55 | 46 | 3869,00 | 00,00 | 0,00 | 11262,5 | 9428749,72 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 9428749,72 |
| 2 | г. Нарткала, ул. Красная, 259 | 11978 | 55 | 44 | 2661,00 | 00,00 | 0,00 | 7767,00 | 5728017,36 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 5728017,36 |
| 3 | г. Нарткала, ул. Борукаева, 50 | 11962 | 33 | 33 | 1188,80 | 00,00 | 00,00 | 4437,00 | 3263550,96 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 3263550,96 |
| Итого по Урванскому муниципальному району |  | хX | хX | хX | 7718,8 | 00,00 | 00,00 | 22466,5 | 18420318,04 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 18420318,04 |
| ## 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Нарткала, ул. Ватутина, 18 | 11960 | 22 | 11 | 264,80 | 00,00 | 00,00 | 1194,00 | 1611810,20 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 1611810,20 |
| 2 | г. Нарткала, ул. Гурфова, 23 | 11974 | 55 | 44 | 2682,30 | 00,00 | 00,00 | 7712,00 | 4405051,44 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 4405051,44 |
| 3 | г. Нарткала, ул. Куашева, 43 | 11980 | 55 | 44 | 3391,50 | 00,00 | 00,00 | 9970,00 | 7244037,60 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 7244037,60 |
| 4 | г. Нарткала, ул. Ленина, 71 | 11967 | 55 | 22 | 1773,00 | 00,00 | 00,00 | 4482,0 | 3599614,56 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 3599614,56 |
| 5 | г. Нарткала, ул. Ленина, 63 | 11971 | 55 | 33 | 1741,10 | 0,00 | 0,00 | 476,0 | 3554806,08 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 3554806,08 |
| Итого по Урванскому муниципальному району |  | хX | хX | хX | 9852,7 | 0,00 | 0,00 | 2834,0 | 20415319,88 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 20415319,88 |
| Итого за период 2023 - 2025 гг. |  |  |  |  | 20277,5 | 0,00 | 0,00 | 6067,5 | 44563655,28 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 44563655,28 |