МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРТКАЛА УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

# КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСКПУБЛИКЭМ И АРУАН  МУНИЦИПАЛЬНЭ  КУЕЙМ ЩЫЩ  НАРТКЪАЛЭ  КЪАЛЭ

# ЖЫЛАГЪУЭМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

# КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ НАРТКЪАЛА ШАХАР

# ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    № 44

УНАФЭ                           № 44

БЕГИМ                           № 44

26.02.2026г.                                                                                                г.п. Нарткала

О ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района КБР

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом городского поселения  Нарткала, в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения, объектов социальной сферы и иных потребителей, а также оперативной ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, Местная администрация городского поселения Нарткала Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории городского поселения Нарткала Урванского муниципального района КБР (Приложение № 1);

1.2. Определить Местную администрацию городского поселения Нарткала (далее-Администрация) координирующим органом по организации работ по предупреждению и ликвидации аварий на системах теплоснабжения.
2. Организация работ по ликвидации аварий.

2.1. В случае возникновения аварийной ситуации теплоснабжающая организация обязана:

- незамедлительно приступить к локализации аварии;

-  уведомить Администрацию, ЕДДС района и иные уполномоченные органы;

- принять меры по минимизации ущерба и восстановлению теплоснабжения;

- обеспечить безопасность населения и персонала.

2.2. Администрация городского поселения Нарткала:

- организует взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями;

- при необходимости привлекает силы и средства территориального звена РСЧС;

- обеспечивает информирование населения о сроках устранения аварии;

- принимает меры по обеспечению временного теплоснабжения социально значимых объектов.                                                                                                                                                                                               2.3. Руководители учреждений социальной сферы обязаны:

- обеспечить контроль температурного режима;

- при необходимости организовать перевод работы учреждений в особый режим.

3. Режим повышенной готовности.                                               .
3.1. При угрозе возникновения аварийной ситуации может вводиться режим повышенной готовности.

3.2. Решение о введении режима принимается главой Администрации. 
3.3. В период действия режима:

- усиливается контроль за состоянием объектов теплоснабжения;

- организуется круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- формируется резерв материально-технических средств.                             .
4. Информационное обеспечение.                                             .
4.1. Информирование населения осуществляется через:

- официальный сайт администрации;

- размещение объявлений; иные доступные средства связи.                                       .
4.2. Информация должна содержать:

- характер аварии;

- предполагаемые сроки устранения;

- рекомендации населению.                          .
5. Контроль за исполнением.                                                          .
5.1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Местной администрации городского поселения Нарткала А.А.Ибрагимова.                                        
5.2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).                                .

Глава местной администрации

городского поселения Нарткала

Урванского муниципального района КБР                                         А.Х.  Бетуганов